浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  62

填表人：      王群                                填表日期：2013年6月20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 企业CRM&EC系统拓展研究及开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 杭州深白网络科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年3月18日至2012年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王群 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目组织实施 |  |
|  |  | 戴秀岳 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 程序模块开发 |  |
|  |  | 汤益芳 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 数据库设计 |  |
|  |  | 沈国珍 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 封装测试 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0 万元 | 材料费 |  | 0.5 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.5 万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.4 万元 | 会议费 |  | 3.6 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0 万元 | 劳务费 |  | 2.7 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0 万元 | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成所有模块代码编写和黑盒测试工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0 万元 |  | 材料费 |  | 0.5 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.5 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.4 万元 |  | 会议费 |  | 3.6 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0 万元 |  | 劳务费 |  | 2.7 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3 万元 |  | 外协费拨出 |  | 0 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 项目已全部开发完成并顺利投入运行，系统为基于Microsoft .NET Framework 3.5框架集的具有新闻发布、产品展示、在线交易、业务流程介绍、第三方支付接口、数据统计、后台维护等功能的CRM系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已全部按计划使用完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013.1.10 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 杭州深白网络科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 耿礼鹏、赖晨松、叶品克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 全部技术指标达到合同预期要求，同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。